## Slide 1
Presentación Postulación
{NOMBRE PROYECTO}
{NOMBRE EMPRESA}
6 de diciembre de 2021

## Slide 2: 0. Recomendaciones para completar esta presentación
Para describir los contenidos para cada unidad (1.Descripción del Proyecto, 2. Cadena de Valor y siguientes) se puede utilizar más de una lámina procurando concentrar la información en el menor número de la láminas.
Se podrán incluir archivos adicionales como planillas de cálculo, gráficas que permitan fundamentar la información expuesta en esta presentación.

## Slide 3: 1. Descripción del Proyecto
1.1. Objetivo del proyecto
1.2. Motivación de la empresa para ejecutar este proyecto
1.3. Demanda anual de hidrógeno
1.4. Resultados esperados
1.5. Aporte del proyecto al Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, indicando:
  1.5.1. Justificación
  1.5.2. Actividad del Proyecto que aporte al Plan de Acción

## Slide 4: 2. Equipo de Trabajo
2.1. Equipo de trabajo que implementará el proyecto, indicando:
2.1.1. Funciones
2.1.2. Responsabilidades
2.2. Grado de jerarquía entre el equipo (organigrama)
2.3. Diferenciación entre los miembros internos/externos si es que existiese, externos entendidos como empresas consultoras, de ingeniería, soporte, etc.

## Slide 5
3. Cadena de Valor
 | COMPONENTES CADENA DE VALOR |  |  |  |  | 
 | Suministro (Autoproducción) | Suministro (Externo) | Acondicionamiento | Almacenamiento | Distribución | Consumo
3.1. Actores |  |  |  |  |  | 
3.2. Nivel de compromiso (documento formal o acuerdo de palabra) |  |  |  |  |  | 
3.3. Tipo de solución | Exponer tipo de tecnología a utilizar (PEM, Alcalino, SMR, etc), Fuente de la energía eléctrica | Exponer quien va a suministrar el H2, si es verde o no, el alcance del suministro (solo entrega o la empresa tb se hace cargo del amacenamiento, etc). | Establecer que tipo de acondicionamiento se require y si se encuentra integrado en el equipo de producción de hidrógeno como un solo paquete o es opcional. Señalar que tipo de equipos se considerarán. Como Acondicionamiento considerar secado, separación oxigeno u otros contaminantes, compression, etc | Indicar tipo de almacenamiento seleccionado (TK, Tube Trailer, Jaula de botellas, otro). Si se trata de un solo almacenamiento o son varios y en que ubicación (posterior electrolizador, posterior acondicionamiento, etc) | Pensando en la distribución al interior de la misma instalación desde el almacenamiento hasta el punto de uso. Largo de ducto, materialidad, elementos en el trayecto como válvulas, tren de gas, etc | Señalar la solución de consumo FC, quemadores duales a hidrógeno, los proveedores
3.4. Dimensión de la solución |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
3. Cadena de Valor
 | COMPONENTES CADENA DE VALOR |  |  |  |  | 
 | Suministro (Autoproducción) | Suministro (Externo) | Acondicionamiento | Almacenamiento | Distribución | Consumo
3.5. Equipos |  |  |  |  |  | 
3.6. Especificaciones técnicas | Marca, modelo, potencia, producción de H2, presión de entrega, calidad | Flujo másico, calidad de H2 de suministro, presión | Indicar parámetros de los equipos requeridos para el tipo de acondicionamiento. Establecer la calidad y cantidad de H2 a la salida | Volumen, presión, Características del almacenamiento (pensando en tipos de tk I,II,III,IV, otro,) | Tipo de material, requerimientos generales de ductos | Proveedor típico y características técnicas requeridas en el piloto así también las especificaciones de calidad de H2 requerido
3.7. Disponibilidad en Chile |  |  |  |  |  | 
3.8. Tiempo de Adquisición (meses) |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: 4. Presupuesto del Proyecto
4.1. Presentar costo total de proyecto
4.2. Monto del cofinanciamiento solicitado
4.3. Plan para financiar el porcentaje no financiado por la Agencia

## Slide 8: 5. Ruta Crítica de Implementación y Operación
Descripción de las actividades necesarias para diseño, implementación, comisionamiento y operación del proyecto, considerando el tiempo de cada una
Elementos críticos | Descripción de las Actividades | Tiempo de las Actividades
Diseño |  | 
Implementación (finaliza con la conexión/inicio de operación del sistema) |  | 
Comisionamiento |  | 
Operación (1 año desde conexión) |  | 
Nota: Resguardar que los tiempos indicados en esta lámina tengan relación con la carta Gantt

## Slide 9: 6. Estrategia de Adquisiciones y Contrataciones
Considera la descripción de la estrategia con que se abordarán las adquisiciones del proyecto, incluyendo la componente de suministro/generación de hidrógeno.
Elemento a adquirir/contratar, por orden de adquisición | Descripción de la gestión para adquirir/contratar
Esta tabla debe ser completada considerando su planificación respecto a adquisiciones de equipos y contratación de servicios, de manera tal de entender como se priorizan las adquisiciones

## Slide 10: 7. Análisis Económico
7.1. Beneficios económicos*
7.2. Costos del proyecto (CAPEX y OPEX)
7.3. Horizonte de evaluación (particular a cada proyecto)
7.4. Emisiones de CO2 evitadas a lo largo del proyecto
Nota: Se podrán adjuntar planillas de cálculo que permitan identificar y describir las fuentes de beneficio y costos
* Pueden considerar beneficios económicos tanto en su sector como en su organización
- Beneficios económicos locales: Creación de empleos, generación de actividad económica relacionada, proveedores directos e indirectos, beneficios producto de la reducción de emisiones.
- Beneficios económicos en su sector o industria: Estimación de cómo este proyecto tecnológico podría beneficiar económicamente a su sector (segmento industrial o industrias similares), tomando en cuenta que la replicación de este proyecto en la industria podría traer beneficios a lo largo de la cadena de valor.

## Slide 11: 8. Riesgos
8.1. Indicar los riesgos identificados por la empresa, considerando las etapas de diseño, construcción, financiación y operación
8.2. Indicar qué medidas se tomarán para eliminar/reducir/controlar cada riesgo
Identificación de Riesgo | Medida de Mitigación

## Slide 12: 9. Escalabilidad
9.1. Indicar el potencial de crecimiento del proyecto
9.2. Indicar los supuestos asumidos para llegar a esa estimación